**Подрядчик** осуществляет непрерывный операционный контроль с участием службы качества и производителя работ за всеми выполняемыми технологическими операциями и процессами (в том числе проверяет все необходимые документы)

**Инженер и Концессионер** в карточке замечаний определяют основные технологические операции и процессы

**Подрядчик**

Ежедневно до 16-00 текущего дня оформление вызова на начало производства работ

Направление Технологической документации на согласование

**Вызов**

р.8.4

п. (4)

р.8.4

п. (2)

**Приостановка**

**дальнейших работ.**

**Предписание\* / замечание в Общий журнал работ / замечание в Чек-листе.**

**Инженер**

р.8.4

п. (7)

**Основные технологические операции и процессы**

­­

**Инженер и Концессионер самостоятельно определяют операции и процессы, в контроле за которыми примут участие.**

**Работы производятся с нарушениями**

**Концессионер**

----

р.8.4

п. (5)

**Работы производятся без нарушений**

**Дальнейшее производство работ разрешается.**

**Внесение информации в чек-лист и Реестр вызовов на приёмку и освидетельствование работ**

р.8.4

п. (9)

р.8.4

п. (6)

\* Предписание оформляется при обнаружении грубых нарушений в технологии производства работ, которые ведут к возникновению критических дефектов в соответствии с «Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности», а также вызывают угрозу жизни и безопасности персоналу, механизмам и окружающей среде.

В случае выявления дефекта или отклонения см. Приложение 12 и 13 соответственно.

\*\* Ежедневные отчеты направляются только Концессионеру

Передача информации Инженером о проведенных инспекциях в рамках ежедневных\*\* и

ежемесячных отчетов

**Концессионер, Концедент**