р.8.2

п. (6)

Ежедневно до 16-00 текущего дня оформление вызова

Приемка производителем работ и службой контроля качества Подрядчика, создание Чек-листа

**Подрядчик, Субподрядчик**

р.8.2

п. (14)

Предоставление документов Инженеру не менее чем за 2 (два) часа до наступления инспекции (остальным участникам комиссии копии документов предоставляются по запросу)

**Запрет на дальнейшее производство работ. Предписание / замечание в Общий журнал работ / замечание в Чек-листе**

**Авторский надзор**

**Инженер**

р.8.3

п. (4, 5, 6, 7)

р.8.2

п. (1, 2)

**Завершенный конструктивный элемент; вид или участок работ**

­­

**Выполненные работы приняты**

**Выполненные работы не приняты**

При необходимости

**Комиссия**

----

Выборочно

Передача Инженером информации о проведенных инспекциях в рамках ежемесячных отчетов (Концессионер также информируется в рамках ежедневных отчетов)

р.8.3

п. (2, 3, 7)

р.8.3

п. (8)

р.8.2

п. (13)

**Подписание Чек-листов, Актов освидетельствования**

**Концедент**

**Концессионер**